2020.3:组建核心团队、明确产品定位和第一版产品范围等；

3.5团队成员通过沟通确定产品定位；

 3.10团队成员通过沟通确定软件结构；

3.12确定软件UI风格，进行计划原型设计并完成分工；

 3.15完成第一版界面原型；

 3.20确定第一版产品范围；

 3.25完成主要技术点研究；

 3.30确定下一阶段任务的安排；

2020.4：产品需求细化、产品设计细化；

2020.5：组建产品建设团队，进入建设期；

2020.6：产品进入测试阶段（尽可能吸引更多的旅行爱好者测试）；